АДМИНИСТРАЦИЯ

ЕЛАНЬ-КОЛЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НОВОХОПЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 марта 2018 года                                                                                № 40

р.п. Елань-Коленовский

Об утверждении «Программы

Малых дел 2018 года» реализуемой

на территории Елань – Коленовского

городского поселения в новой редакции

В соответствии с перечнем поручений главы Новохоперского муниципального района по итогам расширенного совещания с руководителями структурных подразделений администрации муниципального района, главами городских и сельских поселений и руководителями районного звена 29 января 2018 года

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить «Программу малых дел 2018 года», реализуемую на территории Елань – Коленовского городского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области в новой редакции.

2. Постановление администрации Елань – Коленовского городского от 07 февраля 2018 года № 21 «Об утверждении Программы Малых дел 2018 года» реализуемой на территории Елань – Коленовского городского поселения признать утратившим силу.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Елань-Коленовского

городского поселения                                                             А.Ю. Подшивалов

В.А. Самоходкин

8-47353- 6-14-48

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

Елань – Коленовского

городского поселения

от 28.03.2018 г. 40

«Программа малых дел 2018 года», реализуемая на территории Елань – Коленовского городского поселения

| № п/п | Территория, населенный пункт | Мероприятия программы малых дел | Сроки выполнения, ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | р.п. Елань – Коленовский | Установка ограждения на кладбище | Май – июль 2018 года. Администрация Елань – Коленовского городского поселения |
| 2. | р.п. Елань – Коленовский | Ремонт фонарей уличного освещения | В течении года. Администрация Елань – Коленовского городского поселения |
| 3. | р.п. Елань – Коленовский | Установка 4 –х детских площадок | Апрель – май МКУ «ХЭС», ТОС «Елань – Коленовский» (далее – ТОС) |
| 4. | р.п. Елань – Коленовский | Укладка асфальта по ул. Октябрьская (1140 метров) | Администрация Елань – Коленовского городского поселения (по мере поступления денежных средств из федерального бюджета в бюджет Елань – Коленовского городского поселения) |
| 5. | р.п. Елань – Коленовский | Открытие гостиницы (создание 4 рабочих мест) | Июнь 2018 года. Администрация Елань – Коленовского городского поселения, ООО «Вечерний Елань» |
| 6. | р.п. Елань – Коленовский | Опиловка аварийных деревьев | В течении года. МКУ «ХЭС» |
| 7. | р.п. Елань – Коленовский | Профилировка и щебенение улиц поселка | Май – август 2018 года. Администрация Елань – Коленовского городского поселения |
| 8. | р.п. Елань – Коленовский | Ремонт клумбы при въезде в р.п. Елань – Коленовский | Апрель – май 2018 года. Администрация Елань – Коленовского городского поселения |
| 9. | р.п. Елань – Коленовский | Косметический ремонт памятника «Родина мать» | До 09 мая 2018 года МКУ «ХЭС» |
| 10. | р.п. Елань – Коленовский | Уборка несанкционированных свалок | В течении года. Администрация Елань – Коленовского городского поселения МКУ «ХЭС» |
| 11. | р.п. Елань – Коленовский | Посадка цветов в центральном парке р.п. Елань – Коленовского | До 01.05.2018 года МКУ «ХЭС» |
| 12. | р.п. Елань – Коленовский | Ремонт фонтана на центральной площади р.п. Елань – Коленовского | Апрель – май 2018 года. Администрация Елань – Коленовского городского поселения, ТОС |
| 13. | р.п. Елань – Коленовский | Уборка снега по улицам поселения | В по мере необходимости. Администрация Елань – Коленовского городского поселения, МКУ «ХЭС» |
| 14. | р.п. Елань – Коленовский | Посадка деревьев в центральном парке р.п. Елань – Коленовского | В весеннее – осенний период МКУ «ХЭС» |
| 15. | р.п. Елань – Коленовский | Покос травы на территории Елань – Коленовского городского поселения | По мере необходимости в течении года МКУ «ХЭС» |
| 16. | р.п. Елань – Коленовский | Ремонт питьевых колодцев (3 шт.) | В течении года (по заявкам жителей). Администрация Елань – Коленовского городского поселения |
| 17. | р.п. Елань – Коленовский | Проведение субботников (5) | В течении года администрация Елань – Коленовского городского поселения, МКУ «ХЭС», ТОС. |
| 18. | р.п. Елань – Коленовский | Ремонт сцены на центральной площади р.п. Елань – Коленовского | До 01.06.2018 г. МКУ «ХЭС», администрация Елань – Коленовского городского поселения. |
| 19. | р.п. Елань – Коленовский | Благоустройство пляжа «Куба» | До 01.06.2018 г. ТОС, администрация Елань – Коленовского городского поселения, МКУ «ХЭС» |
| 20. | р.п. Елань – Коленовский | Открытие специализированной стоянки для хранения и возврата задержанного транспортного средства на 50 парковочных мест. | До 01.08.2018 г. Администрация Елань – Коленовского городского поселения И.П. Матыцина Е.И. |