|  | ПРОЕКТ |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

- Елань – Коленовского городского поселения

- Новохоперского муниципального района

Воронежской области «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

- Приложение

- к постановлению администрации

- Елань – Коленовского городского поселения

от _______________ 2017 г. № _____

П А С П О Р Т

муниципальной программы Елань – Коленовского городского поселения

Новохоперского муниципального района Воронежской области

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» (далее –Программа) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Елань – Коленовского городского поселения |  |  |  |  |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация Елань – Коленовского городского поселения |  |  |  |  |
| Основные разработчики муниципальной программы | Администрация Елань – Коленовского городского поселения |  |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия | Подпрограмма 1. Благоустройство дворовых территорий Елань – Коленовского городского поселения Подпрограмма 2. Благоустройство общественных территорий Елань – Коленовского городского поселения Выполнение мероприятий программы позволит создать условия для улучшения архитектурного и эстетического облика города, создания комфортных условий для спортивного развития детей дошкольного и школьного возраста. Выполнение мероприятия программы повлечет за собой повышение уровня благоустройства территории Елань – Коленовского городского поселения. |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для обеспечения благоустроенным и комфортным жильем населения, а также формирование благоприятной среды жизнедеятельности путем устойчивого развития территории Елань – Коленовского городского поселения. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций к участию в решении вопросов благоустройства Елань – Коленовского городского поселения. |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | Реализация программы позволит решить следующие задачи: 1. Повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий с обустройством инфраструктуры для обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, в том числе создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств. 2. Формирование реализованных практик благоустройства на территории Елань – Коленовского городского поселения; 3. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Елань – Коленовского городского поселения; 5. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Елань – Коленовского городского поселения. |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | По основным мероприятиям программы будет осуществлен мониторинг следующих индикаторов: -количество благоустроенных дворовых территорий в отчетном году; - количество благоустроенных общественных территорий общего пользования. |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018-2022 годы. |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет ________ тыс. рублей, в том числе средства бюджета города – __________ тыс. рублей.; средства областного бюджета – ________ тыс.руб.; средства федерального бюджета - _________ тыс.руб. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам составляет: |  |  |  |  |
|  | Год | ВСЕГО (тыс.руб.) | Бюджет города | Бюджет области | Федеральный бюджет |
|  | 2018 |  |  |  |  |
|  | 2019 |  |  |  |  |
|  | 2020 |  |  |  |  |
|  | 2021 |  |  |  |  |
|  | 2022 |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - повышение уровня комплексного благоустройства общественных территорий; - увеличение доли муниципальных общественных территорий, на которых выполнены работы по благоустройству; - повышение квалификации сотрудников органов местного самоуправления городского поселения - город Новохоперск в сфере реализации проектов по благоустройству территории Елань – Коленовского городского поселения; - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций проживающих и расположенных на территории Елань – Коленовского городского поселения в реализацию мероприятий по благоустройству территории; - повышение общего уровня благоустройства, комфортности проживания и качества жизни населения Елань – Коленовского городского поселения совершенствование архитектурного облика общественных территорий; - рост удовлетворенности населения уровнем благоустройства. |  |  |  |  |

- Характеристика текущего состояния современной городской среды

  - Характеристика благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов

Формирование современной городской среды - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения Елань – Коленовского городского поселения городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий (благоустройство скверов, детских и спортивных площадок, зон отдыха, устройство тротуаров).

В Елань – Коленовском городском поселении 15 дворовых территорий, включающих в себя 15 многоквартирных домов. По состоянию на 2017 год благоустроены _____ тыс.кв.м  дворовых территорий многоквартирных домов, что составляет ____% от общей площади дворовых территорий (__________ тыс.кв.м.). Текущее состояние большинства дворовых территорий многоквартирных домов Елань – Коленовского городского поселения не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, градостроительными нормативами. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов Елань – Коленовского городского поселения  Новохоперского муниципального района Воронежской области, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, представлен в приложении 5 к муниципальной программе.

- До настоящего времени благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории Елань – Коленовского городского поселения не осуществлялось.

- Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным.

- Важнейшей задачей Елань – Коленовского городского поселения  является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации и градостроительных нормативов по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

- Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

- Для поддержания дворовых территорий многоквартирных домов в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» (далее – программа), которой предусматривается целенаправленная работа исходя из:

- 1) минимального перечня работ:

- установку скамеек;

- установку урн для мусора.

- 2) дополнительного перечня работ:

- устройство и (или) ремонт покрытия автомобильных дорог, тротуаров, мест стоянки автотранспортных средств, относящихся к дворовой территории;

- установку беседок.

- 3) Трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня  работ по благоустройству дворовых территорий.

- 4) Нормативной стоимости (территориальные единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни работ.

- Достижение запланированных целей и решение поставленных задач программы возможно осуществить при непосредственном трудовом участии заинтересованных лиц, организаций.

- Предложения граждан по включению дворовых территорий многоквартирных домов в программу, подготовленные в рамках минимального перечня работ, могут включать все или несколько видов работ, предусмотренных минимальным перечнем работы.

- Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается дизайн-проект. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения.

- Благоустройству не подлежат дворовые территории многоквартирных домов, относящиеся к категории непригодных для проживания (аварийных, подлежащих сносу).

- При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

1.2. Характеристика сферы благоустройства общественных территорий

Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктована на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях.

Реализация программы позволит сформировать на общественных территориях условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние граждан, повысить комфортность проживания, сформировать активную гражданскую позицию жителей города путем вовлечения граждан в обсуждение и участие в решении вопросов развития территорий.

Программа предусматривает улучшение внешнего облика общественных территорий Елань – Коленовского городского посеелния

Реализация мероприятия позволит:

- повысить уровень технического и эксплуатационного состояния общественной территории с учетом посещения территорий людьми с ограниченными возможностями и маломобильными группами населения;

- сформировать современные зоны  для активной культурной жизни граждан;

- обеспечить общественное участие в процессе принятия решений и в реализации проектов комплексного благоустройства территорий;

В Елань – Коленовском городском поселении ___ общественных территорий общего пользования (скверы, зоны отдыха и т.д.), общая площадь которых составляет порядка _______,00тыс. кв.м.

Доля благоустроенных общественных территорий составляет ____% к общему количеству общественных территорий, площадь их составляет ____, 00 тыс. кв.м.   (парк и скверы). Доля общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, составляет ____ %.

На одного жителя города приходится 2,3 кв. м благоустроенной общественной территории.

Адресный перечень общественных территорий Елань – Коленовского городского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, представлен в приложении 6 к муниципальной программе.

- Приоритеты муниципальной политики в сфере современной городской среды. Цель и задачи муниципальной программы

Повышение уровня благоустройства муниципальных образований, создание комфортных условий для проживания граждан является важнейшим направлением социально-экономического развития регионов Российской Федерации.

- Благоустройство городских территорий, не отвечающих современным требованиям, обусловливает необходимость разработки и утверждения муниципальной программы, целью которой является повышение уровня благоустройства территорий Елань – Коленовского городского поселения.

- Целью реализации муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Елань – Коленовского городского поселения.

- Для достижения цели муниципальной программы требуется решение следующих задач:

1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Елань – Коленовского городского поселения.

2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий Елань – Коленовского городского поселения.

- 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Елань – Коленовского городского поселения.

- Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

- Основными мерами правового регулирования на государственном и муниципальном уровнях являются следующие нормативные правовые акты:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169                                «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

- Для реализации основных мероприятий муниципальной программы разработаны следующие документы:

1. Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу городского Елань – Коленовского городского поселения «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», согласно приложению к программе №7.

2. Порядок и формы трудового участия граждан в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий, согласно приложению к программе № 8.

3. Порядок определения последовательности действий и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории, подлежащей благоустройству, в муниципальную программу Елань – Коленовского городского поселения «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», согласно приложению к программе №9.

4. Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы, порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций к программе по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Елань – Коленовского городского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области», согласно приложению к программе №10.

5. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу Елань – Коленовского городского поселения «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», согласно приложению к программе №11.

6. Порядок подготовки, общественного обсуждения и утверждения дизайн-проекта общественной территории, подлежащей благоустройству в рамках реализации муниципальной программы Елань – Коленовского городского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», согласно приложению к программе №12.

7. Положение об общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Елань – Коленовского городского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области согласно приложению к программе №13.

8. Состав общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Елань – Коленовского городского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области, согласно приложению к программе №14.

- В целях реализации программных мероприятий и в рамках компетенции отрасли благоустройства города перечень нормативных правовых актов может обновляться и дополняться.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в 2018-2022 годах.

4. Прогноз ожидаемых результатов муниципальной программы. Описание целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Для оценки уровня решения поставленных задач муниципальной программы определены следующие целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы:

1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в Елань – Коленовском городском поселении от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в Елань – Коленовском городском поселении, %.

2. Доля благоустроенных общественных территорий в Елань – Коленовском городском поселении от общего количества общественных территорий в Елань – Коленовском городском поселении , %.

3. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями многоквартирных домов в Елань – Коленовском городском поселенни от общей численности населения муниципального образования.

4. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в Елань – Коленовском городском поселении.

5. Доля проектов благоустройства общественных территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций.

- 6. Количество благоустроенных общественных территорий в Елань – Коленовском городском поселении.

- Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов рассчитывается как отношение благоустроенных дворовых территорий, к общей их площади, выраженное в процентах.

- Доля благоустроенных общественных территорий рассчитывается как отношение благоустроенной площади парков, скверов, бульваров, пляжей города к общей их площади, выраженное в процентах.

- Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации муниципальной программы представлены приложения № 1 к муниципальной программе.

- 5. Основные мероприятия муниципальной программы

- Для реализации поставленной цели и решения задач в рамках программы запланирована реализация двух основных мероприятий.

- Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 2 к муниципальной программе. План реализации муниципальной программы представлен в приложении № 4 к программе.

- 6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

- Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в соответствии с решением Совета народных депутатов Елань – Коленовского городского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области.

- При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

- финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета городского поселения.

- Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации и источникам финансирования представлены в приложении 3 к муниципальной программе.

- 7. Информация об участии общественных, научных и иных организаций в реализации муниципальной программы

- В реализации муниципальной программы, участвуют собственники жилых помещений при непосредственном управлении, в которых собственники помещений приняли на общем собрании решение о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».

- В программу подлежат включению дворовые территории по результатам Инвентаризации, проведенной в соответствии с Рекомендациями по инвентаризации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 05.07.2017 № 148, а также исходя из даты и времени представления предложений заинтересованных лиц при условии их соответствия установленным требованиям, оформленным в соответствии с требованиями действующего законодательства и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.

- Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, являются заинтересованными лицами.

- Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия, в случае принятия соответствующего решения на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома.

Приложение  1
к муниципальной программе

|  |  |  | Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы городского поселения - город Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» и их значениях |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование показателя (индикатора) |  | Ед. измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации) 2017 г. | Значения показателей (индикаторов) по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в Елань – Коленовском городском поселении от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в Елань – Коленовском городском поселении |  | % |  |  |  |  |  | 100 |
| 2 |  | Доля благоустроенных общественных территорий в Елань – Коленовском городском поселении от общего количества общественных территорий в Елань – Коленовском городском поселении |  | % |  |  |  |  |  | 100 |
| 3 |  | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями многоквартирных домов в Елань – Коленовском городском поселении от общей численности населения муниципального образования |  | % |  |  |  |  |  | 100 |
| 4 |  | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в Елань – Коленовском городском поселении |  | Ед. |  |  |  |  |  | 65 |
| 5 |  | Доля проектов благоустройства общественных территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций |  | % |  |  |  |  |  | 100 |
| 6 |  | Количество благоустроенных общественных территорий в Елань – Коленовском городском поселении |  | Ед. |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2
к муниципальной программе

Перечень основных мероприятий муниципальной программы Елань – Коленовского городского поселения 
 Новохоперского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды

на 2018-2022 годы»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия |  | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации |  |  | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |
|  | Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Цель. Повышение качества и комфорта городской среды на территории Елань – Коленовского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Елань – Коленовского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в Елань – Коленовском городском поселении |  | Администрация Елань – Коленовского городского поселения | 2018 год | 2022 год | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов согласно минимальному перечню работ |  |  | Показатель 1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в Елань – Коленовском городском поселении от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в Елань – Коленовском городском поселении Показатель 2. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями многоквартирных домов в Елань – Коленовском городском поселениик от общей численности населения муниципального образования. Показатель 3. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в Елань – Коленовском городском поселении. |  |
| 2 | Задача 2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий Елань – Коленовского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Благоустройство общественных территорий в Елань – Коленовском городском поселении | Администрация Елань – Коленовского городского поселения |  | 2018 год | 2022 год | Благоустройство общественных территорий |  |  | Показатель 1. Доля благоустроенных общественных территорий в Елань – Коленовском городском поселении от общего количества общественных территорий в Елань – Коленовском городском поселении Показатель 2. Доля проектов благоустройства общественных территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций. Показатель 3. Количество благоустроенных общественных территорий в Елань – Коленовском городском поселении. |  |

Приложение 3
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Елань – Коленовского городского поселения

Новохоперского муниципального района Воронежской области

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам реализации |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в Елань – Коленовском городском поселении | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в Елань – Коленовском городском поселении | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| ПОДПРОГРАММА 2 | Благоустройство общественных территорий в Елань – Коленовском городском поселении | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Благоустройство общественных территорий в Елань – Коленовском городском поселении | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4
к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы Елань – Коленовского городского поселения

Новохоперского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

| Наименование контрольного события программы | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  |
|  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в Елань – Коленовском городском поселении | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 |
| Контрольное событие 2. Благоустройство общественных территорий в Елань – Коленовском городском поселении | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |

План реализации муниципальной программы городского поселения - город Новохоперск

Новохоперского муниципального района Воронежской области

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

| Наименование контрольного события программы | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  |
|  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в Елань – Коленовском городском поселении | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Контрольное событие 2. Благоустройство общественных территорий в Елань – Коленовском городском поселении | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |

Приложение 5

к муниципальной программе

Адресный перечень дворовых территорий

Елань – Коленовского городского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству

в 2018-2022 годах

| 1 | рп. Елань – Коленовский мкр. Краснотал д. 1 |
| --- | --- |
| 2 | рп. Елань – Коленовский мкр. Краснотал д. 2 |
| 3 | рп. Елань – Коленовский мкр. Краснотал д. 3 |
| 4 | рп. Елань – Коленовский ул. Спортивная д. 5 |
| 5 | рп. Елань – Коленовский ул. Спортивная д. 7 |
| 6 | рп. Елань – Коленовский ул. Спортивная д. 9 |
| 7 | рп. Елань – Коленовский ул. Спортивная д. 11 |
| 8 | рп. Елань – Коленовский ул. Спортивная д. 13 |
| 9 | рп. Елань – Коленовский ул. Спортивная д. 15 |
| 10 | рп. Елань – Коленовский ул. Спортивная д. 17 |

Приложение 6

к муниципальной программе

Адресный перечень общественных территорий

Елань – Коленовского городского поселения  Новохоперского муниципального района Воронежской области, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству

в 2018-2022 годах

| № п/п | Адрес общественной территории | Тип общественной территории |
| --- | --- | --- |
|  | Благоустройство центральной площади | Площадь |
|  | Центральная аллея | Сквер |
|  | Ремонт дорожного покрытия у здания дома культуры | Дом культуры |

Приложение 7

к муниципальной программе

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу Елань – Коленовского городского поселения               «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

- 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Елань – Коленовского городского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области (далее - приоритетный проект), и определяет правила представления, рассмотрения и оценки предложений собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), о включении дворовой территории в адресный перечень объектов, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы Елань – Коленовского городского поселения «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» (далее - муниципальная программа).

1.2. В целях осуществления благоустройства дворовой территории в рамках муниципальной программы заинтересованные лица вправе выбрать виды работ, предполагаемые к выполнению на дворовой территории, из следующих перечней:

1.2.1. Минимальный перечень работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн.

1.2.2. Дополнительный перечень работ:

- установка и (или) ремонт детского игрового, спортивного комплексов и (или) оборудования на дворовой территории;

- устройство и (или) ремонт покрытия автомобильных дорог, тротуаров, мест стоянки автотранспортных средств, относящихся к дворовой территории;

- установка газонных ограждений, а также ограждений для палисадников на дворовой территории;

- закупка саженцев кустарников и деревьев.

При этом посадка саженцев осуществляется заинтересованными лицами, собственниками помещений в многоквартирных домах самостоятельно, собственными силами и средствами.

1.3. Для включения дворовой территории в муниципальную программу по благоустройству дворовых территорий МКД общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, должно быть принято решение, оформленное в виде протокола, об участии в отборе дворовых территорий, либо в виде решения собственников каждого здания и сооружения, расположенных  в границах дворовой территории.

- 2. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу дворовой территории

2.1. Заинтересованные лица в течение 15 дней с момента размещения уведомления о разработке проекта муниципальной программы на официальном сайте администрации Елань – Коленовского городского поселения направляют письменные предложения о включении дворовой территории в муниципальную программу (далее - предложение заинтересованного лица) по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

2.2. Для рассмотрения вопроса о включении дворовой территории в муниципальную программу заинтересованными лицами представляются:

2.2.1. Предложение заинтересованного лица в двух экземплярах.

2.2.2. Заверенные копии протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, решений собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории, с принятыми решениями:

- о включении дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу;

- о перечне работ по благоустройству дворовой территории, сформированном исходя из минимального перечня работ по благоустройству;

- о перечне работ по благоустройству дворовой территории, сформированном исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами);

- о трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории;

- о представителе (представителях) заинтересованных лиц, уполномоченном(ых) на представление предложения заинтересованных лиц, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле за ходом выполнения работ, приемке выполненных работ, в том числе подписание акта о приемке выполненных работ и акта приема-передачи объектов благоустройства в состав общего имущества многоквартирного дома.

-  последующем содержании за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах и текущем ремонте объектов внешнего благоустройства, выполненных в рамках муниципальной программы.

2.2.3. Фотоматериалы (на электронном носителе), отражающие фактическое состояние дворовой территории и подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состояние соответствующих элементов благоустройства дворовых территорий (при наличии).

2.2.4.    Схема дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, с описанием видов работ и элементов благоустройства.

2.3. Заинтересованное лицо обеспечивает достоверность сведений, содержащихся в предложении заинтересованного лица и прилагаемых к нему документах, несет заинтересованное лицо, их представившее.

2.4. Поступившее предложение заинтересованных лиц регистрируется в день его поступления в журнале регистрации с указанием порядкового регистрационного номера, даты и времени представления предложения заинтересованных лиц, адреса многоквартирного дома, дворовая территория которого предлагается к благоустройству, фамилии, имени, отчества представителя. На обоих экземплярах предложения заинтересованных лиц проставляется регистрационный номер, дата и время представления предложения. Один экземпляр предложения заинтересованного лица возвращается представителю.

2.5. Рассмотрение и оценка принятых предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в муниципальную программу осуществляется общественной комиссией по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Елань – Коленовского городского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области (далее - Комиссия).

2.6. Комиссия возвращает предложение заинтересованного лица (с прилагаемыми к нему документами) представителю с указанием причин, явившихся основанием для возврата, если предложение заинтересованного лица и прилагаемые к нему документы не соответствуют требованиям настоящего Порядка и (или) действующего законодательства.

2.7. В случае соответствия предложения заинтересованных лиц требованиям настоящего Порядка и положениям действующего законодательства администрация поселения организовывает выезд Комиссии для обследования дворовой территории  и уведомляет заинтересованное лицо о дате проведения комиссионного обследования посредством почтовой, телефонной связи.

2.8.  По итогам обследования дворовой территории Комиссия составляет паспорт технического состояния дворовой территории, содержащий инвентаризационные данные о территории и расположенных на ней элементах, который подписывают члены Комиссии и уполномоченное лицо, определенное протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

2.9. Не позднее 5 дней, следующих за днем окончания срока приема предложений заинтересованных лиц, Комиссия направляет в администрацию Елань – Коленовского городского решение, содержащее одобренный Комиссией адресный перечень рекомендуемых к благоустройству дворовых территорий с указанием видов и ориентировочных сметных расчетов стоимости работ по благоустройству дворовых территорий с приложением пакетов документов, представленных заинтересованными лицами, паспортов технического состояния дворовых территорий, содержащие инвентаризационные данные о территории и расположенных на ней элементах, а также графических материалов (схема благоустройства с указанием границ земельного участка, планируемого к благоустройству, и видами работ).

2.10. В муниципальную программу подлежат включению дворовые территории исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц при условии их соответствия требованиям настоящего Порядка и положениям действующего законодательства и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой, по результатам общественных обсуждений проекта муниципальной программы.

2.11. В случае если реализация поступивших предложений заинтересованных лиц, соответствующих настоящему Порядку, превышает лимит бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой, формируется отдельный перечень таких предложений для их первоочередного включения в муниципальную программу на последующие годы, либо для финансирования в текущем году в случае поступления дополнительных ассигнований.

2.12. Дворовая территория не подлежит включению в муниципальную программу, в случае если многоквартирный дом, расположенный на дворовой территории, признан аварийным и подлежащим сносу.

Приложению 1 к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу дворовой территории

В администрацию Елань – Коленовского городского поселения Новохоперского района 
Воронежской области 
_________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. (наименование) заинтересованного лица) 
__________________________________________________________________ 
(адрес места регистрации (места нахождения)) 
__________________________________________________________________  (номер контактного телефона)

Предложение населения о включении дворовой территории в муниципальную программу Елань – Коленовского городского поселения «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

Прошу включить дворовую территорию многоквартирного дома _________________________________________________________________                  (адрес многоквартирного дома)

в муниципальную программу городского Елань – Коленовского городского поселения  «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

_____________________________________________________________ (кратко суть предложения, обоснования необходимости его принятия, _________________________________________________________________включая описание проблем, круг лиц, интересы которых будут затронуты) __________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение:

1. Заверенная копия протокола(ов) общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, решений собственников зданий и сооружений.

2. Схема дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, с описанием видов работ и элементов благоустройства.

3. Фотоматериалы (на электронном носителе), отражающие фактическое состояние  дворовой территории и подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состояние  соответствующих  элементов  благоустройства  дворовых территорий (при наличии).

4. Схема дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, с описанием видов работ и элементов благоустройства.

Приложение 8

к муниципальной программе

Порядок и формы трудового участия граждан в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов представляет комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения и осуществляемых органами государственной власти, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

Граждане,  заинтересованные в благоустройстве дворовых территорий, имеют право участвовать в выполнении работ по их благоустройству на безвозмездной основе. Также в рамках выполнения минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству привлекаются студенческие строительные отряды. Содействие граждан проведению работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется путем участия:

1) совместное определение целей и задач по развитию дворовых территорий, инвентаризация проблем и потенциалов указанных территорий (применительно к дворовым территориям пределы инвентаризации и совместного принятия решений ограничиваются соответствующей дворовой территорий);

2) в выполнении на добровольной основе неоплачиваемых работ по благоустройству дворовых территорий, не требующих специальной квалификации, связанных с подготовкой дворовой территории к выполнению работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора, покраска, озеленение территории);

3) в месячниках (субботниках) по благоустройству территории муниципального образования;

4) в предоставлении строительных материалов, техники и т.д.;

5) в проведении конкурсов по благоустройству, содержанию и озеленению на лучшую дворовую территорию, лучшее частное домовладение, лучший подъезд, улицу и т.п.

Для проведения месячников (субботников) по благоустройству территории муниципального образования принимается постановление администрации города, в котором устанавливаются сроки проведения месячника (субботника) санитарной очистки, благоустройства и озеленения, поручается конкретным должностным лицам проинформировать население о проведении месячника (субботника) через средства массовой информации, а также устанавливается лицо, осуществляющее контроль за исполнением данного постановления.

Приложение 9

к муниципальной программе

Порядок определения последовательности действий и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории, подлежащей благоустройству, в муниципальную программу Елань – Коленовского городского поселения «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

- 1. Настоящий Порядок определяет последовательность действий и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории, подлежащей благоустройству, в муниципальную программу администрация поселения.

- 2. В рамках настоящего Порядка под общественной территорией понимаются места, общедоступные для неопределенного количества лиц, места массового посещения людей, доступ к которым в установленном законодательством порядке для населения не ограничен (в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов, скверы, парки, бульвары и т.д.).

- 3. Администрация поселения публикует на своем официальном сайте в сети Интернет извещение о начале приема предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу общественной территории, подлежащей благоустройству (далее - Предложение), с указанием периода и места приема Предложений.

- 4. Подавать Предложения о включении в муниципальную программу общественной территории вправе: граждане, зарегистрированные на территории муниципального образования, старше 18-ти лет и организации, зарегистрированные на территории муниципального образования (далее - заявители), в соответствии с настоящим Порядком.

- 5. Предложение о включении в муниципальную программу общественной территории подается нарочно в виде заявки в двух экземплярах и электронной почте в одном экземпляре по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

- 6. Предложения принимаются в администрации поселения и передаются общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории поселения (далее - Комиссия):

- - на адрес электронной почты: adm.e-k@yandex.ru

- - лично в рабочие дни с 8.00 до 17.00, в пятницу - с 8.00 до 16.00 (перерыв - с 12.00 до 13.00) по адресу: р.п. Елань – Коленовский пр-кт. Кольцова д. 6

- 7. Поступившие Предложения регистрируются в день их поступления с указанием порядкового регистрационного номера, даты и времени поступления Предложения, фамилии, имени, отчества (для физических лиц), наименования организации (для юридических лиц). На обоих экземплярах Предложения проставляется регистрационный номер и дата представления заявки. Один экземпляр заявки возвращается заявителю.

- 8. Отказ в регистрации Предложений допускается только при наличии в них нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц и членов их семей.

- 9. Заявитель в Предложении вправе указать:

- 9.1. Предложение о благоустройстве общественной территории с указанием местоположения, перечня работ, предлагаемых к выполнению на общественной территории.

- 9.2. Предложения по размещению на общественной территории видов оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов.

- 9.3. Предложения по организации различных по функциональному назначению зон на общественной территории, предлагаемой к благоустройству.

- 9.4. Предложения по стилевому решению, в том числе по типам озеленения общественной территории, освещения и осветительного оборудования.

- 9.5. Проблемы, на решение которых направлены мероприятия по благоустройству общественной территории.

- 10. К Предложению заявитель вправе приложить эскизный проект благоустройства с указанием перечня работ по благоустройству, перечня объектов благоустройства, предлагаемых к размещению на общественной территории, визуальное изображение (фото, видео, рисунки и т.д.).

- 11. Комиссия обобщает и оценивает поступившие Предложения.

- 12. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку Предложений заинтересованных лиц в срок не более трех рабочих дней с даты окончания подачи таких Предложений.

- 13. В результате оценки представленных Предложений осуществляется формирование перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству, из участников отбора в порядке очередности в зависимости от присвоенного порядкового номера в порядке возрастания.

- 14. Отбор признается несостоявшимся в случаях, если:

- - отклонены все Предложения на участие в отборе;

- - не подано ни одного Предложения на участие в отборе.

- 15. Протокол Комиссии об оценке всех поступивших Предложений размещается на официальном сайте администрации и информационных стендах поселения в течение 3 дней с момента его подписания.

- 16. Сформированный в результате отбора перечень общественных территорий на территории администрация поселения, подлежащий благоустройству, утверждается совместно с муниципальной программой.

- 17. В случае признания отбора несостоявшимся либо в случае, если в результате отбора объем бюджетных средств останется частично не распределенным среди участников отбора, администрация поселения вправе самостоятельно определить (дополнить) перечень общественных территорий.

18. В случае если Предложений по благоустройству общественных территорий, соответствующих установленным требованиям и получивших одобрение Комиссии, поступит на сумму большую, чем предусмотрено муниципальной программой, администрация поселения формирует отдельный перечень таких Предложений для их первоочередного включения в муниципальную программу на последующие годы либо для финансирования в текущем году в случае поступления дополнительных ассигнований.

Приложение 1 к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории, подлежащей благоустройству в муниципальной программе

- Форма предложения о включении в муниципальную программу Елань – Коленовского городского поселения «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» общественной территории, подлежащей благоустройству

Главе администрации Елань – Коленовского городского поселения

А.Ю. Подшивалову _______________________________ (Ф.И.О., адрес) ___________________________________________________ телефон _______________________________

Форма предложения о включении в муниципальную программу общественной территории, подлежащей благоустройству

| Направление реализации проекта |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта, адрес или описание местоположения |  |
| Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации (да/нет) |  |
| Площадь, на которой реализуется проект, кв. м |  |
| Цель и задачи проекта |  |
| Инициатор проекта |  |
| Заявитель проекта |  |
| Целевая группа: |  |
| количество человек, заинтересованных в реализации проекта, |  |
| Трудовое участие (да/нет), доля |  |

I. Описание проекта (не более 3-х страниц)

- характеристика существующей ситуации и описание решаемой проблемы;     - необходимость выполнения проекта;

-   актуальность   решаемой   проблемы   для   поселения,  общественная значимость.

2. Цели и задачи проекта.

3. Мероприятия по реализации проекта:

-  конкретные  мероприятия (работы), предполагаемые к реализации в ходе проекта, в том числе с участием общественности, основные этапы;

-  способы привлечения населения для реализации проекта (формы и методы работы с местным населением).

4. Ожидаемые результаты проекта:

-   практические   результаты,   которые  планируется  достичь  в  ходе выполнения   проекта.   Результаты,   характеризующие   решение  заявленной проблемы;

- количественные показатели.

Дата: _____________                              ____________/_____________
                                                  (подпись)     (Ф.И.О.)

Приложение 10

к муниципальной программе

Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы, порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций к программе по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Елань – Коленовского городского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области

- Общее положение

  - Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы Елань – Коленовского городского поселения «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» (далее - общественное обсуждение).

1.2 Для целей настоящего Порядка под общественным обсуждением понимается участие населения в осуществлении местного самоуправления на территории Елань – Коленовского городского поселения в процессе разработки проекта муниципального правового акта - муниципальной Елань – Коленовского городского поселения «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» (далее –проект муниципальной программы).

1.3 Общественное обсуждение проекта муниципальной программы проводится в целях:

а) информирования населения Елань – Коленовского городского поселения о разработанном проекте муниципальной программы;

б) выявления и учета общественного мнения по теме, вопросам и проблемам, на решение которых будет направлен проект муниципальной программы;

в) оценки предложений заинтересованных лиц.

1.4 Организацию общественного обсуждения проекта муниципальной программы, оценки предложений заинтересованных лиц к проекту программы, поступивших в рамках общественного обсуждения, контроль и координацию реализации муниципальной программы осуществляет общественная комиссия по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Елань – Коленовского городского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области (далее – Комиссия), утвержденная постановлением администрации Елань – Коленовского городского поселения.

Для проведения общественного обсуждения Комиссия размещает не позднее, чем за 1 день до начала проведения общественных обсуждений на официальном сайте администрации Елань – Коленовского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://rpe-kolenovskiy.ru (далее - официальный сайт):

а) текст проекта муниципальной программы, вынесенный на общественное обсуждение;

б) информацию о сроках общественного обсуждения проекта муниципальной программы;

в) информацию о сроке приема предложений по проекту муниципальной программы и способах их предоставления;

г) контактный телефон (телефоны), электронный и почтовый адреса ответственных лиц, осуществляющих прием и обобщение предложений по проекту муниципальной программы.

1.5 Общественное обсуждение проекта муниципальной программы проводится в течение 30 календарных дней со дня размещения на официальном сайте информации, указанной в пункте 1.4 настоящего Порядка.

2. Порядок обсуждения проекта Программы

2.1. Предложения направляются в Комиссию:

-в письменном виде путем заполнения формы согласно приложению 1 к настоящему Порядку и направления ее на бумажном носителе либо в форме электронного документа по адресу, указанному в информации о проведении общественных обсуждений. По желанию гражданина, внесшего предложение к проекту муниципальной программы, им может быть представлено также письменное обоснование соответствующего предложения;

-  в электронной форме путем голосования «ЗА/ПРОТИВ».

2.2 Срок общественного обсуждения Программы составляет 30 календарных дней со дня размещения на официальном сайте сети Интернет.

2.3  Члены Комиссии обязаны рассмотреть все предложения, поступившие в установленный срок по результатам общественного обсуждения.

2.4 Не подлежат рассмотрению следующие предложения:

а) содержащие нецензурные или оскорбительные выражения;

б) поступившие позже установленного срока обсуждения проекта Программы;

в) не относящиеся к существу поставленных вопросов;

г) не поддающиеся прочтению.

3. Подведение итогов общественных обсуждений проекта муниципальной программы

3.1 По результатам общественного обсуждения проекта муниципальной программы, администрации Елань – Коленовского городского поселения в течение 3-х рабочих дней со дня окончания обсуждения проекта муниципальной программы размещает на официальном сайте проект протокола, содержащий итоги общественного обсуждения.

3.2 Протокол подписывается членами Комиссии и размещается на официальном сайте в сети Интернет в течение десяти дней со дня подписания протокола.

3.3 Проект муниципальной программы, доработанный с учетом предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения, направляется секретарём Комиссии в администрацию Елань – Коленовского городского поселения на утверждение в установленном порядке.

3.4 Администрации Елань – Коленовского городского поселения в течение 3 рабочих дней после утверждения Муниципальной программы обеспечивает ее размещение на официальном сайте в сети Интернет.

Приложение 1 к Порядку общественного обсуждения проекта муниципальной программы

Форма предложений к проекту муниципальной программы

В общественную комиссию по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Елань – Коленовского городского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области

от

Ф.И.О., адрес, телефон, адрес электронной                                                                                     почты, лица, внесшего предложение

Предложения к проекту муниципальной программы Елань – Коленовского городского поселения «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы»

| № п/п | Текст (часть текста) проекта документа в отношении которого вносится предложение | Текст предложения | Текст (часть текста) проекта с учетом вносимых предложений | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения Предложения к проекту муниципальной программы в соответствии с действующим законодательством. Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, указанные в настоящих предложениях. Действия с персональными данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка персональных данных: автоматизация с использованием средств вычислительной техники, без использования средств автоматизации. Согласие действует с момента подачи данной Предложения к проекту муниципальной программы до моего письменного отзыва данного согласия.                                         _________________________ ___________________________ ___________________                                    (личная подпись) (расшифровка) (дата)

Приложение 11

к муниципальной программе

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу Елань – Коленовского городского                                 «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

1. Общее положение

1.1 Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу Елань – Коленовского городского поселения «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» (далее - Порядок).

1.2 Для целей Порядка применяются следующие понятия:

1.2.1. Дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

1.2.2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

2. Порядок разработки и рассмотрения дизайн – проекта.

2.1. Разработка дизайн - проекта обеспечивается администрацией Елань – Коленовского городского поселения  (далее - уполномоченный орган).

2.2 Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

2.3 В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект  может быть подготовлен в  виде проектно-сметной документации или  в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта  благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом  стоимости работ исходя из единичных расценок.

2.4 Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом местных нормативов градостроительного проектирования.

2.5 Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

2.5.1. Осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц.

2.5.2. Разработка дизайн – проекта.

2.5.3. Согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории  с представителем заинтересованных лиц.

2.5.4. Утверждение дизайн-проекта Комиссией.

2.6 Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в администрации поселения согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, администрация поселения передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Елань – Коленовского городского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области (далее – Комиссия) для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

2.7 Дизайн - проект утверждается общественной Комиссией Елань - Коленовского, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания Комиссии.

Порядок подготовки, общественного обсуждения и утверждения дизайн-проекта общественной территории, подлежащей благоустройству в рамках реализации муниципальной программы Елань – Коленовского городского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок подготовки, общественного обсуждения и утверждения дизайн-проекта общественной территории, подлежащей благоустройству в рамках реализации муниципальной программы (далее соответственно - общественное обсуждение и дизайн-проект).

1.2. В целях настоящего Порядка:

а) под общественной территорией понимается территория общего пользования соответствующего функционального назначения, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц:

парки, скверы, бульвары;

набережные;

место для купания (пляж);

детская площадка;

территории возле общественного здания (Дом культуры или библиотека);

пешеходные зоны (тротуары) на конкретной улице;

городские площади;

### б) под организациями понимаются органы государственной власти, органы местного самоуправления, общественные организации, юридические лица независимо от форм собственности;

### в) под гражданами понимаются физические лица и индивидуальные предприниматели;

### 2. Порядок подготовки и требования к дизайн-проекту

2.1. Дизайн-проект должен быть оформлен в письменном виде и содержать:

- текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, концепцию проекта;

- перечень (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей общественной территории;

- сметный расчет стоимости мероприятий.

2.2. Дизайн-проект должен учитывать рельеф местности, быть адаптированным к фактическим границам общественной территории.

2.3. Дизайн-проект должен предусматривать проведение мероприятий по благоустройству с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

2.4. Заказчиком дизайн-проекта является администрация Елань – Коленовского городского поселения.

### 3. Общественное обсуждение дизайн-проекта

### 3.1. Организацию и проведение общественного обсуждения дизайн-проекта осуществляет общественная комиссия по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Елань – Коленовского городского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области (далее – Комиссия).

3.2. Общественное обсуждение дизайн-проекта представляет собой открытое обсуждение с гражданами, организациями городского поселения - город Новохоперск и представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта, размещенного на официальном сайте муниципального образования в сети "Интернет", социальных сетях.

3.3. В целях проведения общественного обсуждения:

а) администрация Елань – Коленовского городского  размещает на официальном сайте:

дизайн-проект в электронном виде;

информацию о сроках общественного обсуждения дизайн-проекта;

информацию о сроке приема предложений (замечаний) по дизайн-проекту и способах их представления;

информацию о дате, времени, месте собрания;

контактный телефон (телефоны), электронный и почтовый адреса ответственного лица.

3.4. Общественное обсуждение дизайн-проекта не превышает 30 календарных дней.

3.5. Требованиями к участникам общественного обсуждения являются указание фамилии, имени и отчества (при наличии), почтового адреса, контактного телефона гражданина (представителя заинтересованного лица) либо наименования, юридического и почтового адреса, контактного телефона организации, направивших предложения (замечания), а также обоснования внесенного предложения (замечания).

Предложения (замечания) направляются в письменном виде по форме, установленной в приложении к настоящему Порядку.

3.6. Предложения (замечания) по дизайн-проекту:

принимаются Комиссией в электронной форме по электронной почте http://rpe-kolenovskiy.ru и в письменной форме на бумажном носителе по адресу: р.п. Елань – Коленовский пр-кт. Кольцова д. 6 (в рабочие дни понедельник - пятницу с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут);

фиксируются в протоколе заседания Комиссии.

3.8. Члены Комиссии:

а) содействуют лицам, изъявившим желание принять участие в заседании Комиссии, в получении информации о дизайн-проекте;

б) по результатам заседания Комиссии составляют протокол с указанием присутствующих лиц, краткого изложения предложений (замечаний), высказанных ими. Протокол подписывается председательствующим на собрании;

в) осуществляют организационно-техническое сопровождение заседания Комиссии.

В течение 2-х календарных дней со дня проведения заседания Комиссия направляет в администрацию Елань – Коленовского городского  протокол по результатам собрания, которые в свою очередь обеспечивают его опубликование на портале.

3.9. Поступившие предложения (замечания) носят рекомендательный характер.

3.10. Не подлежат рассмотрению поступившие в письменном виде предложения (замечания), в которых:

не указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) участника общественного обсуждения (в случае подачи предложений (замечаний) от граждан, представителей заинтересованных лиц) либо не указано наименование организации (в случае подачи предложений (замечаний) от организаций);

содержится неподдающийся прочтению текст;

содержится текст экстремистской направленности;

содержатся нецензурные и (или) оскорбительные выражения;

отсутствует обоснование внесенного предложения (замечания).

предложения (замечания), поступившие по истечении периода, указанного в пункте 3.6 настоящего Порядка, а также поданные в письменном виде не по форме и не относящиеся к дизайн-проекту, отклоняются без рассмотрения.

3.11. Оценка предложений (замечаний), поступивших в период проведения общественного обсуждения, осуществляется Комиссией.

3.12. Все поступившие предложения (замечания) вносятся администрацией Елань – Коленовского  в сводный перечень предложений (замечаний), размещаются на официальном сайте.

3.13. При рассмотрении дизайн-проекта члены Комиссии могут высказать имеющиеся к дизайн-проекту предложения (замечания). При обсуждении должны быть определены пути устранения (учета) предложений (замечаний), при не устранении (не учете) которых дизайн-проект не сможет быть утвержден, а также сроки устранения (учета) предложений (замечаний).

3.14. Комиссия в течение 2-х дней обеспечивает доработку дизайн-проекта с учетом протокола заседания Комиссии.

3.15. Дизайн-проект, прошедший обсуждение без предложений (замечаний), либо доработанный в порядке, установленном настоящим разделом, согласовывается Комиссией.

3.16. Решение о согласовании дизайн-проекта оформляется протоколом заседания Общественной комиссии, который в течение одного рабочего дня после принятия решения направляется в администрацию Елань – Коленовского городского поселения.

3.17. Администрация Елань – Коленовского городского поселения в срок подготавливает и обеспечивает подписание распоряжения об утверждении дизайн-проекта общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018-2022 году (далее - Распоряжение).

3.18. Решение Комиссии и Распоряжение размещаются на официальном сайте в течение 3-х календарных дней со дня подписания Распоряжения.

## Приложение. Предложения (замечания) к дизайн-проекту общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018-2022 годы

В общественную комиссию по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Елань – Коленовского городского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области

от

Ф.И.О., адрес, телефон, адрес электронной                                                                                     почты, лица, внесшего предложение

Предложения к Порядку подготовки, общественного обсуждения и утверждения дизайн-проекта общественной территории, подлежащей благоустройству в рамках реализации муниципальной программы Елань – Коленовского городского поселения «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

| N п/п | Содержание предложения (замечания) | Обоснование |
| --- | --- | --- |

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения Предложения к Порядку подготовки, общественного обсуждения и утверждения дизайн-проекта общественной территории, подлежащей благоустройству в рамках реализации муниципальной программы Елань – Коленовского городского поселения «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» в соответствии с действующим законодательством. Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, указанные в настоящих предложениях. Действия с персональными данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка персональных данных: автоматизация с использованием средств вычислительной техники, без использования средств автоматизации. Согласие действует с момента подачи данной Предложения к проекту муниципальной программы до моего письменного отзыва данного согласия.                                         _________________________ ___________________________ ___________________                                    (личная подпись) (расшифровка) (дата)

Приложение 12

к муниципальной программе

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке работы Комиссии

Раздел I. Общие положения

- Комиссия является коллегиальным органом, созданным во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», в целях осуществления контроля и координации деятельности в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Елань – Коленовского городского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области.

- Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, правовыми актами Правительства Воронежской области, правовыми актами Елань – Коленовского городского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области иными правовыми актам, а также настоящим Положением.

- Руководство деятельностью Комиссии осуществляет глава Елань – Коленовского городского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области (далее – председатель Комиссии).

- Комиссия создается в целях:

а) осуществления контроля за реализацией приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее – Приоритетный проект) и рассмотрения любого рода вопросов, возникающих в связи с его реализацией;

б) осуществления контроля и координации хода выполнения муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018-2022 годы (далее – муниципальная программа), в том числе конкретных мероприятий в рамках указанной программы;

в) предварительного рассмотрения и согласования отчетов администрации Елань – Коленовского городского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области, направляемых в Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области о реализации муниципальной программы;

д) проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц для включения их в муниципальную программу.

Раздел II. Функции Комиссии.

- Организация и проведение общественных обсуждений муниципальной программы (ее проекта).

- Осуществление контроля и координации за ходом выполнения муниципальной программы, в том числе реализацией ее конкретных мероприятий.

- Оценка поступивших предложений по благоустройству дворовых территорий по утвержденным критериям.

- Формирование адресного перечня многоквартирных домов, дворовые территории которых были отобраны для проведения мероприятий по благоустройству.

- Направление заинтересованным лицам способом, позволяющим подтвердить их получение, уведомлений о включении дворовой территории в перечень домов или об отказе во включении дворовой территории в перечень домов с указанием причин отказа.

- Рассмотрение сводной информации по результатам общественных обсуждений, принятие решения о выборе общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018-2022 годы, определение перечня мероприятий по ее благоустройству.

- Подготовка предложений по внесению изменений в муниципальную программу.

- Обсуждение и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий, включенных в муниципальную программу.

- Обсуждение отчетов о реализации муниципальной программы.

- Взаимодействие со средствами массовой информации с целью увеличения уровня информированности граждан о реализации муниципальной программы, в том числе путем размещения видеозаписей с заседаний Комиссии, протоколов и иных материалов на официальном сайте администрации Елань – Коленовского городского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области в сети "Интернет".

- Взаимодействует с органами исполнительной власти Воронежской области, органами местного самоуправления, политическими партиями и движениями, общественными организациями, и иными лицами в части координации деятельности по реализации мероприятий Приоритетного проекта, в том числе в части полноты и своевременности выполнения таких мероприятий.

- Осуществление иных функций во исполнение возложенных на Комиссию задач.

Раздел III. Права Комиссии

1. Комиссия имеет право:

а) запрашивать в установленном порядке у органов местного самоуправления, юридических лиц независимо от форм собственности материалы и информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

б) приглашать на свои заседания представителей органов местного самоуправления и иных представителей и заслушивать их на своих заседаниях.

- IV. Организация деятельности Комиссии

1. Руководство работой Комиссии осуществляет председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии.

2. Члены Комиссии должны своевременно и должным образом уведомляться о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии. Для этого секретарь Комиссии не позднее чем за 3 рабочих дня до даты проведения заседания Комиссии уведомляет членов Комиссии о предстоящем заседании при помощи средств сотовой связи (в том числе смс-уведомления) или путем вручения письменного уведомления (нарочно).

3. Комиссия правомочна, если на заседании присутствуют более 50 процентов общего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет 1 (один) голос.

4. Заседания Комиссии проводятся в форме открытых заседаний, с приглашением средств массовой информации, а также с проведением видеофиксации и стенографирования заседания с последующим размещением указанных материалов на сайте администрации Елань – Коленовского городского поселения Новохоперского  муниципального района Воронежской области.

5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов решение принимается председателем Комиссии.

6. Решения Комиссии в день их принятия оформляются протоколом, который подписывают члены Комиссии, принявшие участие в заседании. Не допускается заполнение протоколов карандашом и внесение в них исправлений. Протокол Комиссии в течение трех рабочих дней со дня его принятия направляется в администрацию Елань – Коленовского городского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области для последующего опубликования на сайте администрации в сети Интернет.

7. Председатель Комиссии:

- руководит организацией деятельности Комиссии, обеспечивает планирование ее деятельности и председательствует на заседаниях Комиссии;

- вправе вносить предложения в повестку дня заседаний Комиссии и по вопросам деятельности Комиссии;

- лично участвует в заседаниях Комиссии;

- знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;

- подписывает документы, в том числе протоколы заседаний Комиссии;

- организует контроль за выполнением решений, принятых Комиссией.

- Заместитель председателя Комиссии:

- вправе вносить предложения в повестку дня заседаний Комиссии;

- знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;

- лично участвует в заседаниях Комиссии;

- вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии;

- выполняет поручения Комиссии и ее председателя;

- исполняет обязанности председателя Комиссии в случае его отсутствия в период отпуска, командировки или болезни либо по его поручению;

- участвует в подготовке вопросов на заседания Комиссии и осуществляет необходимые меры по выполнению ее решений, контроль за их реализацией.

- Иные члены Комиссии:

- вправе вносить предложения в повестку дня заседаний Комиссии;

- знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;

- лично участвуют в заседаниях Комиссии;

- вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии;

- имеют право голоса на заседаниях Комиссии;

- выполняют поручения председателя Комиссии (в его отсутствие - заместителя председателя Комиссии);

- участвуют в подготовке вопросов на заседания Комиссии и осуществляют необходимые меры по выполнению ее решений.

- Секретарь Комиссии:

- осуществляет организационное и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии, а также обеспечивает ведение делопроизводства и организацию подготовки заседаний Комиссии (уведомляет членов Комиссии о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии, рассылает документы, их проекты и иные материалы, подлежащие обсуждению);

- ведет протоколы заседания Комиссии и обеспечивает хранение оригиналов.

11. Решения Комиссии могут быть обжалованы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

12. Изменения состава Комиссии и настоящего Положения осуществляется постановлением администрации городского поселения – город Новохоперск.

СОСТАВ КОМИССИИ

| Калинина Валентина Александровна Бражников Геннадий Анатольевич Ряскова Елена Анатольевна | - глава Елань – Коленовского городского поселения, председатель Комиссии; - заместитель главы администрации Елань – Коленовского городского поселения, заместитель председателя Комиссии; - старший инспектор - юрисконсульт администрации Елань – Коленовского городского поселения, секретарь Комиссии ЧЛЕНЫ КОМИССИИ |
| --- | --- |
| Толстенко Анна Александровна (по согласованию) Раздайбедин Сергей Николаевич (по согласованию) Волков Анатолий Васильевич (по согласованию) Киселева Галина Юрьевна (по согласованию) Мишаков Николай Сергеевич (по согласованию) Гулакова Елена Анатольевна (по согласованию) Моисеев Владимир Михайлович (по согласованию) | - секретарь районного, городского отделения ВРОО жилищный контроль; - заместитель председателя Общественного совета при администрации Елань – Коленовского городского поселения. - депутат Совета народных депутатов Елань – Коленовского городского поселения; - депутат Совета народных депутатов Елань – Коленовского городского поселения; - заместитель председателя Совета ветеранов воинов – пограничников р.п. Елань - Коленовский ; - заведующий МКДОУ «Елань – Коленовский детский сад общеобразовательного вида «Светлячок», секретарь местного отделения политической Партии «Единая Россия» - атаман хутора Елань – Коленовский Хоперского казачьего юрта Союза казаков воинов России и зарубежья |